BÁO CÁO TUẦN 18

Kỳ báo cáo: 07/04/2025 – 11/04/2025

Người viết: Trần Thị Lan — Designer UI/UX   |   Gửi đến: Nguyễn Minh Khoa | Nhóm Thiết Kế   |   Ngày: 11/04/2025

📌  TÓM TẮT

Tuần 18 (07/04 – 11/04/2025): Hoàn thành thiết kế màn hình Dashboard, cập nhật Design System và Prototype cho tính năng onboarding. Đang gặp khó khăn do thiếu dữ liệu thực từ backend và vấn đề font chữ trên hệ điều hành Android. Sẽ tiến hành xử lý hoàn thiện & handoff trong tuần tới.

✅  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

• Thiết kế màn hình Dashboard: Hoàn thành 5 màn hình chính, đã review với dev

• Cập nhật Design System: Thêm 12 component mới vào thư viện

• Prototype tính năng onboarding: Tạo prototype có thể click được trên Figma

• Màn hình báo cáo analytics: Đang làm (chờ dữ liệu mẫu từ team backend)

⚠️  VẤN ĐỀ / KHÓ KHĂN

• Font chữ render sai trên Android: Do lỗi hệ thống font của thiết bị Samsung — Ảnh hưởng 3 màn hình chính, đang test trên thiết bị khác

• Thiếu dữ liệu thực từ backend: Team backend chưa có API sẵn — Không thể hoàn thiện màn hình analytics, đã nhắn với lead backend

📅  KẾ HOẠCH KỲ TỚI

• [ƯU TIÊN CAO] Hoàn thiện màn hình analytics: Chờ API mẫu → thiết kế → handoff — Deadline: 09/04

• [ƯU TIÊN TRUNG] Handoff toàn bộ màn hình cho dev: Export Figma + viết spec cho 8 màn hình — Deadline: 11/04

• [ƯU TIÊN THẤP] Cập nhật style guide: Bổ sung dark mode tokens vào Design System — Deadline: 10/04

🙋  ĐỀ XUẤT / YÊU CẦU HỖ TRỢ

• Cung cấp dữ liệu mẫu từ backend: Unblock màn hình analytics, hoàn thành đúng hạn — Cần Trưởng nhóm phê duyệt

• Mua license Figma cho 2 thành viên mới: 2 designer mới đang dùng bản free, bị giới hạn tính năng — Cần Trưởng nhóm phê duyệt